ROZITTA PARSER

Architecture Review & Tech Lead Report

April 2026  |  Based on Karpathy Principles  |  Senior Python Architect

# Executive Summary

Rozitta Parser — это desktop-приложение для архивирования Telegram (PySide6 + Telethon 1.42 + SQLite), которое прошло значительную эволюцию: от монолита на 3279 строк до feature-based архитектуры с чётким разделением ответственности. Проект функционально завершён и готов к релизу. Основная техническая задолженность сосредоточена в четырёх критических багах и нескольких архитектурных рисках, которые не блокируют текущий релиз, но создадут проблемы при масштабировании.

Общая оценка: 7.2 / 10

# 1. Оценка архитектуры

## 1.1 Сильные стороны

### Feature-based структура

Переход от монолита к features/auth, features/chats, features/parser, features/export — правильное решение. Каждый модуль имеет api.py (бизнес-логика, без Qt) и ui.py (PySide6-воркеры). Qt-изоляция соблюдается последовательно — это критически важно для тестируемости кода.

### Worker-паттерн с изоляцией клиентов

Каждый QThread создаёт собственный TelegramClient, подключается, выполняет работу и отключается в finally. Это устраняет race condition AUTH_KEY_DUPLICATED и упрощает отладку. Решение соответствует рекомендациям Telethon 1.42.

### SQLite с WAL и batch I/O

Использование WAL-режима, busy_timeout=30000 и insert_messages_batch() (1 коммит / 200 сообщений) показывает понимание производительности SQLite. Это правильный паттерн для высокочастотной записи.

### Зрелая обработка FloodWait

Реализация адаптивных пауз на основе времени ответа сервера вместо фиксированных sleep() — нетривиальное и правильное решение. Декоратор @async_retry с exponential backoff добавляет дополнительный уровень надёжности.

### Документация и процесс

CLAUDE.md версии 5.2 с явными архитектурными запретами, контрактами данных и форматом патч-скриптов — редкость в pet-проектах. Это снижает когнитивную нагрузку при внесении изменений и риск регрессий.

## 1.2 Архитектурные боли

| Проблема | Область | Серьёзность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Несколько event loop на воркер | core/ | MEDIUM | Race condition при параллельных операциях SQLite (DB-LOCK-2) |
| MainWindow как God Object | ui/main_window.py | MEDIUM | Читает _current_chat напрямую из _settings_screen — нарушение инкапсуляции |
| topic_id вне ParseParams | features/parser/ | LOW | Читается из chat dict через get() — неявный контракт, хрупкий |
| Signal(object) везде | все ui.py | LOW | Правильно, но теряется типизация; рассмотреть TypedDict |
| Нет интеграционных тестов | tests/ | HIGH | 30% покрытие только unit-тестами; pipeline parse→stt→export не покрыт |

# 2. Анализ через принципы Карпати

## 2.1 Think Before Coding

НАЙДЕНО: Две проблемные области, где код принял неявные решения без документирования трейдоффов.

- opentele2 detection (BUG-18): код, судя по всему, использует проверку importlib, которая ненадёжна при работе из onefile PyInstaller-сборки. Правильный вопрос перед реализацией: «в каком контексте будет вызываться этот код?»

- DB-LOCK-2: периодические блокировки указывают на то, что решение о «thread-local соединениях» не учитывало сценарий параллельного запуска STTWorker и ParseWorker с записью в одну БД.

## 2.2 Simplicity First

НАРУШЕНО: Два примера избыточной сложности.

- ExportWorker → DocxGenerator → xml_magic.py: три слоя абстракции для генерации документа. xml_magic.py содержит функции add_bookmark и add_internal_hyperlink, которые используются в одном месте. По принципу Карпати — это преждевременная абстракция.

- ChatsScreen с коллапсируемыми секциями: ChatItemWidget + CollapsibleSection + CollapsibleChatsWidget + ChatsScreen — 4 слоя UI-обёрток. Для задачи «показать список чатов» это overengineering.

## 2.3 Surgical Changes

СОБЛЮДАЕТСЯ: Патч-формат в CLAUDE.md явно запрещает «drive-by refactoring». История багов показывает точечные исправления без расширения scope.

РИСК: BUG-20 (активные участники) затрагивает три файла и три подзадачи — высокий риск scope creep при исправлении. Рекомендуется декомпозиция на три отдельных патча.

## 2.4 Goal-Driven Execution

ЧАСТИЧНО: В CLAUDE.md определён формат патч-скриптов с проверкой OLD → NEW, но явных success criteria для каждого бага нет.

- BUG-19 (DOCX видео placeholder) не имеет критерия «что считается успехом» — thumbnail или текстовый placeholder, и в каком размере?

- DB-LOCK-2 не имеет воспроизводимого теста. Без него исправление невозможно верифицировать.

# 3. Конкретные улучшения

| # | Улучшение | Приоритет | Оценка | Файлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | Единый TelegramEventLoopThread — устранит DB-LOCK-2 и упростит синхронизацию | HIGH | 4-6 ч | core/, все воркеры |
| I-2 | Тест на воспроизведение DB-LOCK-2 (два воркера → одна БД) | HIGH | 2 ч | tests/test_core/ |
| I-3 | BUG-18: проверка opentele2 через pkg_resources вместо importlib | HIGH | 1 ч | features/auth/ui.py |
| I-4 | BUG-20: разбить на 3 патча с отдельными критериями успеха | HIGH | 5-6 ч | 3 файла |
| I-5 | ExportParams.topic_id как явное поле (убрать get() из chat dict) | MEDIUM | 1 ч | features/parser/api.py |
| I-6 | MainWindow: передавать topic_id явно в _run_export() вместо self._settings_screen._current_chat | MEDIUM | 1 ч | ui/main_window.py |
| I-7 | BUG-19: DOCX видео — текстовый placeholder [Видео: имя файла] как минимальный fix | MEDIUM | 1 ч | features/export/generator.py |
| I-8 | Интеграционный тест: parse→export pipeline с mock-клиентом | MEDIUM | 4 ч | tests/test_features/ |
| I-9 | xml_magic.py: inline в generator.py (убрать отдельный файл) | LOW | 1 ч | features/export/ |
| I-10 | CollapsibleChatsWidget: убрать промежуточный CollapsibleSection | LOW | 2 ч | features/chats/ui.py |

# 4. Дорожная карта

## Неделя 1 — Стабилизация (блокирует релиз)

- I-3: Fix BUG-18 (opentele2) — 1 ч → verify: импорт работает в onefile-сборке

- I-7: Fix BUG-19 (DOCX video placeholder) — 1 ч → verify: видео отображается как [Видео: X.mp4]

- I-4a: Fix BUG-20 subтask 1 (username вместо ID) — 1.5 ч → verify: в UI показывается @username

- Smoke test: авторизация → чаты → парсинг → все 4 формата — 1 ч

## Неделя 2 — Надёжность

- I-2: Написать тест для DB-LOCK-2 — 2 ч → verify: тест падает стабильно

- I-1: Внедрить единый TelegramEventLoopThread — 4-6 ч → verify: тест проходит

- I-4b: BUG-20 subтask 2 (фильтрация) + I-4c: subтask 3 (экспорт)

## Неделя 3-4 — Качество кода

- I-5 + I-6: явный topic_id в pipeline — 2 ч

- I-8: интеграционный тест parse→export — 4 ч

- I-9: убрать xml_magic.py как отдельный файл — 1 ч

## После релиза

- Lite-версия (LITE-1..5) — ~2 недели

- i18n/English UI — ~1 неделя

- Параллельная загрузка медиа с Semaphore(3)

- STT для видео

- pytest coverage > 80%

# 5. С чего начать прямо сейчас

Три действия на сегодня (порядок важен):

Шаг 1 (30 мин): Запустить smoke test вручную — авторизация → выбор чата → парсинг → экспорт в DOCX. Зафиксировать что работает, что падает. Это даст baseline перед любыми изменениями.

Шаг 2 (1 ч): Исправить BUG-18 (opentele2). Это самый простой из 4 критических багов. Заменить проверку обнаружения библиотеки на pkg_resources.require('opentele2') в try/except ImportError. Проверить в onefile-сборке.

Шаг 3 (1 ч): Написать минимальный тест для DB-LOCK-2: создать два потока, каждый открывает DBManager на одном файле и делает batch insert одновременно. Если тест нестабилен — баг воспроизведён и можно приступать к I-1.

Что НЕ делать прямо сейчас:

- Не начинать Lite-версию до стабилизации основного pipeline

- Не трогать CollapsibleChatsWidget (I-10) — риск регрессий без покрытия тестами

- Не рефакторить xml_magic.py (I-9) — низкий приоритет, хирургические изменения потом

# 6. Метрики и оценки

| Метрика | Текущее | Цель (релиз) | Цель (3 мес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Критические открытые баги | 4 | 0 | 0 |
| Покрытие тестами | ~30% | ~40% | >80% |
| Средний размер модуля (строк) | ~390 | <400 | <350 |
| Типизация (type hints) | ~95% | >95% | 100% |
| Время smoke test (ручной) | ~15 мин | <10 мин | авто |
| DB-LOCK ошибок в prod | периодически | 0 | 0 |

# 7. Ключевые риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Telethon 1.42 заморожен — API Telegram меняется | MEDIUM | HIGH | Мониторить Breaking Changes в MTProto; иметь план миграции на Pyrofork |
| DB-LOCK-2 на Windows при большом объёме медиа | HIGH | HIGH | I-1 (единый event loop) устраняет корень проблемы |
| PyInstaller + opentele2 несовместимость | MEDIUM | MEDIUM | I-3 + явный тест onefile-сборки в CI |
| Прокси нестабильны в РФ (апрель 2026) | HIGH | MEDIUM | Документировано в CLAUDE.md; пользователь информирован |
| Scope creep в BUG-20 (3 подзадачи) | HIGH | LOW | Декомпозиция на 3 независимых патча с отдельными критериями |

Ревью проведено на основе: PROJECT_ANALYSIS.md v4.7, CLAUDE.md v5.2, telethon_2026_new.md, принципов Karpathy (CLAUDE.md / EXAMPLES.md). Апрель 2026.